## Slide 1: Review
Team Einkaufsliste

## Slide 2: Sprint Ziel: Datenbank Controller & App-Übersicht
Angular Application
Firebase Datenbank

## Slide 3: Ausgangslage

## Slide 4: Entwicklungsfortschritt

## Slide 5: Nicht erledigt
Vorbereitungen für “Rezeptanlage” Funktionalität
-> Datenbank-Controller und UI

## Slide 6: Impediments
Schwierigkeiten bei der Kombination von Angular und Material Designs
TDD in Angular ist komplex, wenn man nicht vertraut mit Angular ist
Schwierigkeiten beim Testen mit Mocks in Jasmin

## Slide 7: Lessons learned
Tasks granularer aufteilen, damit im Sprint-Backlog Fortschritt erkennbar ist
Mittagspause ist gut
Zeitplan hat sich auch bewährt
Teststrategie ist bisher in Ordnung
Pair-Programming bei neuen Frameworks hilft

## Slide 8: Testabdeckung